Sprawa  1 / 2015

S P E C Y F I K A C J A      I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W      Z A M Ó W I E N I A

Ogłoszenie o zamówieniu

zostało w dniu  01.10.2015r.  zamieszczone w BZP nr  257758 - 2015

oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.wzsp.slupsk.szkolnastrona.pl

i na tablicy ogłoszeń  Zamawiającego.

SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.wzsp.slupsk.szkolnastrona.pl

Spis treści:

- Zamawiający

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wymagane oświadczenia lub dokumenty

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert

- Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Umowa

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Opis części zamówienia

- Umowa ramowa - nie dotyczy

- Zamówienia uzupełniające.

- Oferty wariantowe.

- Porozumiewanie drogą elektroniczną

- Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między Zamawiającym a Wykonawcą

- Aukcja elektroniczna

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Podwykonawcy

- Postanowienia końcowe

- Załączniki

# I.   Zamawiający:

Wojewódzki  Zespół  Szkół   Policealnych

76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29

tel. (059) 842 23 47 ax (059) 842 23 47

e-mail: zsm_sl@wp.pl

# II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust.8 Pzp, na  roboty budowlane pn. „Wykonanie robót remontowych posadzek w salach dydaktycznych nr 23, 28, 30 i 31 w budynku  Wojewódzkiego  Zespołu  Szkół   Policealnych  w  Słupsku  ul. Bałtycka 29.

# III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień - CPV:

45.111.100-9             -          Roboty rozbiórkowe i skucia

45.450. 000-6		-	Roboty budowlane i wykończeniowe

45.432. 111-5          	-	Układanie posadzki z PCV

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót remontowych posadzek w salach dydaktycznych nr 23, 28, 30 i 31 w budynku  Wojewódzkiego  Zespołu  Szkół   Policealnych  w  Słupsku  ul. Bałtycka 29.

- Zamówienie obejmuje :

- Zerwanie istniejących posadzek z płytek  PCV z oczyszczeniem podłoża  -215,24 m²

- Wykonanie wylewki samopoziomującej grubości 5 mm – 215,24 m²

- Wykonanie posadzki z wykładziny PCV homogenicznej, klasa ścieralności T,

klasa użytkowa 34/43, warstwa ścieralna 2 mm z wywinięciem na ściany na wysokość

10 cm -  215,24 m²

- Wywiezienie gruzu i odpadów na wysypisko

Uwagi dodatkowe

- Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiącym załącznik do siwz.

- Roboty będą wykonywane w miesiącu listopad i grudzień 2015r.  Harmonogram prac oraz wszelkie mogące wystąpić uciążliwości należy uzgodnić z  Zamawiającym.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty zgodnie z zawartą umową, opracowaną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz zgodnie z  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Organizacja pracy na placu budowy winna odpowiadać wymaganiom określonym                   w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót.

- Materiały z odzysku należy zutylizować.

- Materiały budowlane użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 Prawo Budowlane oraz wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty w tym świadectwa dopuszczenia PZH dla odpowiednich materiałów.

# IV. Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.11.2015r.

# V. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY spełniania tych warunków

1.0. Warunki udziału

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)  zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki (szczegółowo opisane w pkt 1.2. siwz)  dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich  posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 24b Pzp.

1.2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich  posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia;

Wymaga się, aby wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich                5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót remontowych posadzek,  o łącznej wartości min. 25.000,00 zł, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                 i  prawidłowo ukończone.

W przypadku, gdy wykonawca wykazuje roboty wykonane poza terytorium RP                   i rozliczane w innej walucie niż PLN zobowiązany jest podać rodzaj waluty oraz dzień zakończenia robót. Zamawiający przeliczy wartość na PLN wg średniego kursu tej waluty podanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień zakończenia robót.

  - Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.

  - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wymaga się, aby wykonawca dysponował  osobą do kierowania robotami branży budowlanej - min. 1 osoba – posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami wykończeniowymi co najmniej 3 lata

2.0.  Opis sposobu dokonania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,                         o których mowa w ust.  1.

2.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w systemie spełnia/niespełna na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w rodz. VI SIWZ,  potwierdzających spełnianie tych warunków nie później niż na dzień składania ofert.

3.0. Wykluczenie z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

    - Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (patrz załącznik nr 2).

    - Wykonawców, zgodnie z  art. 24 ust. 2 Pzp, którzy:

      - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.1 Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo  nie    zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

      - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ  lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

      - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

      - należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331, z późn.zm), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w  tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z  postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- 3)  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.0. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału                  w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V siwz oraz brak podstaw do wykluczenia                z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  Pzp (załącznik nr 4 do siwz).

5.0. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, wykonawca winien wykazać uczestnictwo tego podmiotu w realizacji zamówienia.

Na dzień podpisania umowy z wybranym wykonawcą wymagane będzie przedstawienie dokumentów stanowiących uregulowania prawne, pomiędzy wykonawcą a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby,                  w sprawie udostępnienia tych zasobów na czas realizacji zamówienia.

# VI. Wymagane oświadczenia lub dokumenty

1.0. Warunki udziału w postępowaniu – oświadczenia lub dokumenty

1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca składa  następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 4);

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania najważniejszych robót potwierdzających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należyte wykonanie dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót remontowych posadzek,  o łącznej wartości min. 25.000,00

- Dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane               w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowodami, o których mowa wyżej,  są:

  - poświadczenie;

  - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a); wraz z tymi dokumentami wykonawca winien załączyć uzasadnienie ich złożenia;

  - w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobę do kierowania robotami branży budowlanej - min. 1 osoba – posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami wykończeniowymi co najmniej 3 lata

wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                            i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą; (załącznik nr 6)

- oświadczenie, że osoba wskazana do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:

uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia wymagane na mocy ustawy Prawo Budowlane (załącznik nr 7)

Od osób wskazanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót), będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394), nie wymaga się przynależności do samorządu zawodowego wynikającej z  art.12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane lecz spełniania art. 12a tejże ustawy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1409)

2.0 Wykluczenie wykonawcy – oświadczenia lub dokumenty

2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty winny być wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

– Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e)  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331, z późn. zm.) albo informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3.

2.2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.1 pkt b-d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminu wystawienia  stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3.0. Wymagania dotyczące robót budowlanych dostaw lub usług – na etapie składania oferty Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.

4.0. Inne wymagane dokumenty

- Wypełniony  formularz oferty - załącznik nr 1.

- Dowód wniesienia wadium  przed terminem składania ofert, w wysokości określonej przez zamawiającego i  formie zgodnej z Pzp  - do oferty dołączony oryginał dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zaleca się dołączyć kopię dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawcę.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, na których wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenia, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących wykonawcę z tym podmiotem).

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

5.0. Wymagania w sprawie dokumentów

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w rozdz. VI ust. 1.1. pkt 3 niniejszej siwz, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.0. Grupa kapitałowa

W związku z nowelizacją Prawa zamówień publicznych obowiązująca od dnia 20 lutego 2013 r. i wprowadzeniem obwarowań dotyczących grup kapitałowych (w szczególności art. 24 ust. 2 pkt 5 i art. 26 ust. 2d Pzp) zamieszcza się poniższe informacje.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów   (Dz.U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), ilekroć jest mowa o:

1)  przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów  
o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

2)  związkach przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;

3)  przedsiębiorcy dominującym – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;

4)   przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

5)  grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

# VII.    Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem.

- Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywa się drogą pisemną przez przesłanie zapytana na adres zamawiającego ujęty w rozdziale I SIWZ. Istnieje możliwość kierowania zapytania poprzez fax. 59 842 23 47, a także pocztą elektroniczną: zsm_sl@wp.pl , jednak te formy korespondencji muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę - Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej,  na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Wspomagająco, pod warunkiem niezwłocznego przekazania pisemnie, dopuszcza się porozumiewanie elektronicznie – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Marzena Osuch   tel. 059/ 842 23 47   w godz. 8:00-15:00

# VIII. Wadium

1. Wartość wadium wynosi : 1.000,00 PLN

(słownie: jeden  tysiąc  złotych  00/100).

Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Beneficjentem wadium w innych formach niż pieniądz jest Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - 	przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, Nr 24 1240 6292 1111 0010 6359 2460 ,    do oferty zaleca się dołączyć kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę,

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, w tym m.in.:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań określonych przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia, nie złożył tych dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to przyczyn nieleżących po jego stronie.

Także Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# IX. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

# X. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Zawartość oferty:

- do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty lub oświadczenia określone w rozdz. VI.

- dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

- zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.

- dokumenty, które sporządzone są w języku obcym, muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- wszystkie strony oferty winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć, zbindować lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii i musi spełniać wymogi ustawy o opłacie skarbowej.

- wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę, zmiany winny być dokonane czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości.

- informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako jednoznaczne ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

- wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia i złożenia oferty z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### 7.  Opakowanie oferty

Ofertę należy zamieścić w kopercie opisanej nazwą przetargu i adresem Zamawiającego 
i Wykonawcy:

„Oferta:    Wykonanie robót remontowych posadzek w salach dydaktycznych

nr 23, 28, 30 i 31 w budynku  Wojewódzkiego  Zespołu  Szkół   Policealnych

w  Słupsku  ul. Bałtycka 29.

Nie otwierać przed  16.10.2015 r. do godz. 10:15”

8. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert, tj.: nazwy, adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

# XI.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

##### 1.  Składanie ofert do 16.10.2015 r. do godziny 10:00 w  Wojewódzkim Zespole Szkół   Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29,  sekretariat.

##### 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.10.2015 r. o godz. 10:15 w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, pokój nr 61

# XII. Opis sposobu obliczania ceny

- Cenę oferty Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego w oparciu                           o otrzymane od Zmawiającego przedmiary robót i specyfikacje techniczne, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania.

- Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z przedmiarami robot i powinien zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar stosowany w przedmiarze robot oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru.

- Dane cenowe do kosztorysowania, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami  i sztuką  budowlaną.

- Cena brutto określona w ofercie przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.

- Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wartość prac niewykonanych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia  wartości prac niewykonanych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i sług  (w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami. Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie  dokonania prawidłowej oceny takiej oferty.

# XIII.  Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert

      - Kryterium: najniższa cena - waga 94%

- Najniższa cena brutto 100 pkt

- Punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:

cena najniższa

C = --------------------------- x 100 x 94%

cena oferty badanej

- Kryterium: okres gwarancji i rękojmi - waga 6%

W ramach tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 6 punktów, minimalnie 0 punktów.

Ocenie podlegać będzie liczba miesięcy przedłużenia gwarancji i rękojmi powyżej 36 m-cy. Za każdy miesiąc przedłużenia  uzyskuje się 0,5 pkt lecz nie więcej niż 6 punktów.

Za okres gwarancji i rękojmi wynoszący:  36 m-cy – 0 pkt

48 m-cy i więcej – 6 pkt.

- Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach 
z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów

POFERTY  =     C     +       G   <  100 pkt.

4. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji - zawartych w ofertach.

8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

9. Badanie i ocena ofert.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt.2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający  poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.  W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, zamawiający na etapie oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet zamawiającego  z tytułu realizacji zamówienia.

11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2 lit. c;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 9 pkt 2 lit.c;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, 
   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
   określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# XIV. Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

            - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną, a wykonawcy niezwłocznie potwierdzili fakt jego otrzymania, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, na zasadach określonych w art. 94 Pzp.

            - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

            - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

            - Dokumenty wymagane jako warunek zawarcia umowy:

    - Oświadczenia osób wskazanych do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie o podjęciu obowiązków kierownika odpowiednio budowy lub robót wraz z dokumentami uprawniającymi do pełnienia tych funkcji (w tym zgodnie z zapisami w rozdz. VI ust. 1.1 pkt 4 SIWZ).

# XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

      - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

      - Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

      - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

      - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.

      - Za zgodą zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

      - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

      - Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

      - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# XVI. Umowa

- Załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków  zamówienia jest wzór umowy, w którym określono przewidywaną możliwość wprowadzenia zmian wraz z określeniem warunków tych zmian- załącznik Nr 8.

- W przypadku kiedy Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie o dysponowaniu niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów, udostępnionymi mu na okres korzystania z tych zasobów  przy wykonaniu zamówienia, a Wykonawca zmieni podmiot w trakcie realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy wykonawcy.

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie:

- aktualizacja harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb – z zastrzeżeniem terminu końcowego; zaktualizowany harmonogramu bez zmiany terminu końcowego nie wymaga wprowadzenia aneksem, a jedynie zgody zamawiającego .

- zmiana terminu  w przypadku:

- konieczności wykonania robót nie przewidzianych w przetargu, 
a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji pomieszczeń lub obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,

- decyzji inwestora zmieniającej termin zakończenia robót w związku 
z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającym z prowadzonej przez inwestora działalności,

- wydłużenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, np.  braku możliwości dojazdu do placu budowy, itp.

- przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np. poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez oferentów lub inne podmioty przed zawarciem umowy, a termin zakończenia robót określony został datą,

- napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych, mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego,

- zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy,

- zmiana zakresu robót  przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót,

- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

- Zmiana wynagrodzenia – w przypadkach i na warunkach określonych w umowie.

- Zmiana kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i  na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiana inspektora nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane,  w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego.

- Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Wykonawcy i innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego  zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 ze zm.) Dział VI – Środki ochrony prawnej (art. 179 do 198g).

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany, dotyczącej:

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
    w postępowaniu,

2) Wykluczenia odwołującego z postępowania,

3) Odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając jednocześnie kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tak aby mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, na które nie przysługuje odwołanie na podst.ust.2.

- Termin wniesienia odwołania:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie z potwierdzeniem przez stronę ich odbioru), albo 10 dni (jeżeli zostały przesłane w inny sposób).

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub siwz na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści siwz,

- 5 dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  wniesienia odwołania – wobec czynności innych niż ww.

- W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, chyba że Izba na wniosek zamawiającego uchyliła zakaz zawarcia umowy.

# XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# XIX. Umowa ramowa – nie dotyczy.

# XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia.

# XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# XXII. Porozumiewanie drogą elektroniczną

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną tylko jako uzupełniające – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszelkie wysłane wiadomości należy dla ich ważności niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

# XXIII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

# XXIV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej z powodu braku możliwości   techniczno-sprzętowych urządzeń informatycznych.

# XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# XXVI. Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza zlecania robot podwykonawcom.

# XXVII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

XXIX Załączniki:

1.    Druk oferty 									- zał. nr 1

2.    Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z Art.24 Pzp			- zał. nr 2

- Oświadczenie o grupie kapitałowej				     		- zał. nr 3

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp					- zał. nr 4

- Doświadczenie zawodowe – wykaz zrealizowanych zadań 			- zał. nr 5

- Wykaz osób									- zał. nr 6

- Oświadczenie dotyczące uprawnień budowlanych 				- zał. nr 7

- Wzór umowy 									- zał. nr 8

9.    Przedmiar robót wraz ze  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – zał. nr 9

Sporządziła:							               Zatwierdził:

Marzena Osuch

Słupsk, dnia 30-09-2015 r.

Wzór formularza	                                                                                  Załącznik nr 1

# O F E R T A

NA ROBOTY BUDOWLANE

pn. „Wykonanie robót remontowych posadzek w salach dydaktycznych

nr 23,28,30 i 31 w budynku  Wojewódzkiego  Zespołu  Szkół

Policealnych w  Słupsku  ul. Bałtycka 29.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp. 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Wykonawca (nazwa i siedziba):

.......................................................................................................................................................

NIP .................................................................. REGON................................................................

e-mail: ………………………………………. Fax: ……………………………………………..

Zamawiający: Wojewódzki Zespół Szkół  Policealnych, ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk

Tel/fax 59   842 23 37

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane w dniu 01.10.2015 r. na  www.wzsp.slupsk.szkolnastrona.pl  i na tablicy ogłoszeń   Zamawiającego oraz                            w Biuletynie Zamówień Publicznych nr:……………………………………..

1. Składam ofertę  na ww. roboty  budowlane za  cenę brutto (z podatkiem VAT):

……………………………………………………………………………………. złotych

(słownie zł ……………………………………………………………………………………….…..),

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie  do dnia  30.11.2015 r.

- Udzielam gwarancji i rękojmi na okres: …………. miesięcy (słownie ……………..………. miesięcy) , licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego zadania.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w załączonej do siwz umowie.

- Poświadczam wniesienie wadium w kwocie  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100) w formie: ……..................................................................................

- Wskazuję adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium:

..............................................................................................................................................

/wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac wynikający  z przekazanej  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z  przedmiarem  robót  za oferowaną cenę.

- Oświadczam, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej,

- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania umowy.

- Oświadczam, że zamówienie wykonamy sami* / część zamówienia powierzymy podwykonawcom*.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa       w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * /

Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa             w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:

…………………………………….........................................................................................

.................................................................................................................................................

___________________

( * Niepotrzebne skreślić)

14. Integralną częścią oferty są załączniki:

- ...............................................................

-	...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

-	...............................................................

Na ...................... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..............................., dnia ......................                        ...............................................................

Pieczęć i  podpis(y) osób uprawnionych

Wzór formularza 								Załącznik nr 2

Oświadczenie

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1

- ustawy z 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................

Nr tel. .................................................. Nr fax. .............................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 Pzp , który stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) uchylony

1a) uchylony.

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.

....................................					………………………………..….

Data                                                                                             podpis

Wzór formularza 								Załącznik nr 3

Oświadczenie

dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ 1) -  na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. 907 z późn.zm.),

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................

Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

- Oświadczam, że NALEŻĘ 2) do grupy kapitałowej. Przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej :

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że NIE NALEŻĘ 2)  do grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.

......................................                                       ……………………………….

Data                                                                                       Podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

-----------------------------------------------------------------------

1) patrz wyjaśnienie Rozdz. VI pkt 6.0 SIWZ

2) odpowiednie podkreślić i stosownie wypełnić

Wzór formularza 								Załącznik nr 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków

w trybie art. 22 ust. 1

ustawy  z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................

Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

Oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich  posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.

......................................

Podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.......................................................

data

Wzór formularza 								Załącznik nr 5

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ

ZADAŃ PODOBNYCH LUB TOŻSAMYCH

w   ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................

Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

| Lp. | Nazwa zamówienia i opis robót | Wartość robót budowlanych[zł] | Data i miejsce wykonania | Zamawiający (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................................

Podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.......................................................

data

Wzór formularza 								Załącznik nr 6

WYKAZ  OSÓB,

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................

tel. .............................................  fax. ...............................................................................

| Lp. | Przewidywana funkcja w zamówieniu | Imię i Nazwisko; Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia | Doświadczenie | Określenie sposobu dysponowania zasobem, którym wykonawca dysponuje lub będzie dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik robót branża budowlana |  |  | Staż pracy ……….. lat / miesięcy1) | Zasób własny2) / / zasób innego podmiotu3) |

……………………………..                                                        ......................................

Data							              Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

1)  zaznaczyć odpowiednie

2) Zasób własny czyli dysponowanie bezpośrednie, tj. takie, w którym tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje? Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.

3) zasób innego podmiotu czyli dysponowanie pośrednie tj. takie, w którym wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami? Pośrednie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego) będzie podwykonawcą Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wzór formularza 								Załącznik nr 7

Oświadczenie

Oświadczam, że

…………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko)

Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia budowlane.

Informacja o terminie ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby budownictwa ……………………………………………………………………………

( wymagana przynależność na dzień podpisania umowy)

…............................................................................				……………………………………………………………

data           			             Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

(Wzór umowy)

- Umowa o roboty budowlane nr ..............

zawarta w dniu ................. w Słupsku, pomiędzy:

Wojewódzkim  Zespołem  Szkół   Policealnych  w  Słupsku,  ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

a

..............................................................................

..............................................................................

- NIP.........................................., REGON .......................................

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..............................................................................

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca   zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn. Wykonanie robót remontowych posadzek w salach dydaktycznych  nr 23, 28, 30 i 31 w budynku  Wojewódzkiego  Zespołu  Szkół   Policealnych w  Słupsku  ul. Bałtycka 29. zgodnie                        ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

  - Szczegółowy zakres rzeczowy oraz terminy realizacji przedstawia harmonogram  rzeczowo-finansowy robót, zawierający jednocześnie wykaz elementów do fakturowania  - załącznik nr 1 do   niniejszej umowy.

  - Prawa i obowiązki Zamawiającego regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede  wszystkim:

- Kodeks cywilny,

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z  2013 r. poz. 1409  ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- polskie normy i normy branżowe,

- ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§2

- Termin rozpoczęcia robót ustala się   od ……………………..

- Termin zakończenia robót ustala się   do dnia 30.11.2015 r.

§ 3

  - Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  robót

b)  Kosztorys Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania  umówionych robót budowlanych przy uwzględnieniu, że objęte są one zamówieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót. Umówione roboty budowlane Wykonawca  przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wszystkie roboty objęte dokumentacją kosztorysową oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nie wykraczające poza zakres przedmiotowy zamówienia, zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę określoną                    w  § 8    ust. 1.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia: ……………………………………..

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: branża budowlana …………………………….

Inspektor działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

2. Wykonawca ustanawia:

- kierownika robót budowlanych  w osobie:  .......................................................................

posiadającego uprawnienia budowlane nr ........................................................................

§ 6

            - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wodę, energię elektryczną, ogrodzenie oraz pozostałe niezbędne elementy  placu budowy  oraz będzie ponosił koszty zużycia wody                    i energii elektrycznej oraz innych kosztów związanych z prawidłową realizacją robót.

            - Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt                       i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.

            - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót                       tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

            - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym     od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwać z placu budowy zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

            - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępniania im informacji wymaganych ustawą.

            - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy                 i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

            - Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie  budowlanym. W przypadku zmiany rodzaju materiałów Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego               i projektanta.

            - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na zastosowane materiały deklaracje zgodności               z Polskimi  Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Roboty budowlane muszą spełniać wymagania dla wyrobów budowlanych oraz wyrobów wprowadzonych do obrotu określone w art. 30 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, art. 10 Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.                    z 2004 r. nr 92, poz. 881, ze zm.) i ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 35, ze zm.), tj. w szczególności spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

            - Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów określonych w pkt. 10 i 11, oraz w przypadku, gdy jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie wykonanej części umowy oraz roszczeń z tytułu utraconych ewentualnych zysków.

            - Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania.

            - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę w toku realizacji umowy -terenu, robót budowlanych, sprzętu lub urządzeń, lub ich części - Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu oraz zobowiązany jest do naprawienia szkód, zniszczeń i uszkodzeń oraz przywrócenia stanu poprzedniego.

            - Wykonawca dokona utylizacji materiałów rozbiórkowych.

§ 7

Zamawiający nie przewiduje zlecenia robót podwykonawcom.

§ 8

1.   Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie

z wybraną ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

……………………………………………………………………………….. zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………………………………… złotych)

Wynagrodzenie to obejmuje całość robót budowlanych, które stanowią przedmiot  umowy.

Wartość netto wynagrodzenia umownego będzie obliczana od wartości brutto przy uwzględnieniu obowiązującej stawki podatku VAT.

- Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wartość robót niewykonanych, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wartości robót niewykonanych z wynagrodzenia  lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamówione, faktycznie wykonane i odebrane.

- Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obniżeniu w razie wykonania robót budowlanych z wadami, które nie dadzą się usunąć. W oparciu o protokół sporządzony przez inspektora nadzoru dokonuje się wyceny wad, o które pomniejszone jest wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty obniżenia z wynagrodzenia  lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

            - Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia fakturami częściowymi.

            - Zamawiający odmówi opłacenia faktury w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy odpowiednich certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności lub innych dokumentów,                       o których mowa w § 6 ust. 10-11 lub obowiązujących przepisach na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty.

§ 10

  - Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora nadzoru i Wykonawcę.

  - Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na konto Wykonawcy 
nr …………………………………………………………………….…………………… na podstawie faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, NIP ………………….. .

  - Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiada 
NIP nr …………………………….……….

  - Zamawiający nie udziela przedpłat na zakup materiałów i urządzeń ani zaliczek.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. ................................... zł, 
w formie: .......………………………………………............ , w dniu podpisania umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

- 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego, że roboty zostały wykonane należycie.

- 30 % w ciągu 15 dni od upływu okresu i wygaśnięciu uprawnień z rękojmi za wady, po wykonaniu przeglądu i stwierdzeniu braku usterek.

§ 12

1.Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu  wykonania  umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad robót stwierdzonych w toku odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w usunięciu wad robót stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 
lub okresie gwarancji jakości - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,2% wartości brutto całego elementu robót, którego dotyczy usterka lub wada, wymienionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym załączonym do umowy lub 0,2% wartości brutto wynagrodzenia umownego, jeżeli nie ma harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- w razie odstąpienia lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn, 
za które odpowiada Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

- Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

      - Przedmiotem odbioru końcowego  będzie całość wykonanych robót budowlanych.

      - Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

      - Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o dacie gotowości robót budowlanych  do odbioru.

      - Zamawiający jest obowiązany rozpocząć odbiór w terminie 5 dni od daty gotowości do odbioru i zakończyć czynności odbioru w terminie 7 dni od rozpoczęcia odbioru.

      - Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o dniu rozpoczęcia odbioru.

      - Terminy związane z odbiorem podano w dniach roboczych.

      - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

      - Jeżeli odbiór został zakończony w terminach określonych w ust. 5, za datę wykonania przez Wykonawcę odebranych robót budowlanych uważa się zgłoszoną przez Wykonawcę datę gotowości robót do odbioru.

      - Zamawiający wyznacza ostateczne terminy  pogwarancyjnych odbiorów robót przed upływem terminów rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz terminy  na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad robót budowlanych, ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

      - Odbioru robót budowlanych nie można uzależniać od wymogów użytkownika, jeżeli wymagania te przekraczają zakres lub warunki robót budowlanych określone w umowie lub w  dokumentacji projektowej.

      - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, aż do czasu usunięcia wad, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie istotnych wad robót budowlanych.

§ 14

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

      - Okres gwarancji jakości  wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

      - W ramach gwarancji jakości  Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad robót budowlanych ujawnionych w okresie gwarancji oraz szkód powstałych w wyniku wad robót budowlanych.

      - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót budowlanych. Okres rękojmi wynosi ……. miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

      - Za dzień bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych rozumieć należy dzień odbioru końcowego bez usterek lub odbiór usuniętych usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego, liczony zgodnie z zapisem w § 14 ust.9.

      - Wykonawca robót jest obowiązany do usunięcia wad robót budowlanych ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie.

      - W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad robót budowlanych w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w drodze wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 15

1.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.   Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach    przewidzianych w niniejszej umowie.

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie:

- aktualizacja harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb – z zastrzeżeniem terminu końcowego; zaktualizowany harmonogramu bez zmiany terminu końcowego nie wymaga wprowadzenia aneksem, a jedynie zgody zamawiającego .

- zmiana terminu  w przypadku:

        - konieczności wykonania robót nie przewidzianych w przetargu, 
a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji pomieszczeń lub obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,

        - decyzji inwestora zmieniającej termin zakończenia robót w związku 
z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającym z prowadzonej przez inwestora działalności,

        - przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np. poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez oferentów lub inne podmioty przed zawarciem umowy, a termin zakończenia robót określony został datą,

        - napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych, mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego,

        - zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy,

        - zmiana zakresu robót  przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót,

- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

- Zmiana wynagrodzenia – w przypadkach i na warunkach określonych w umowie.

- Zmiana kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i  na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiana inspektora nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane,  w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego.

- Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

§ 16

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności, przysługującej mu wobec Zamawiającego, na rzecz osoby trzeciej.

§ 17

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy:

    - jeżeli Wykonawca zostanie rozwiązany lub wszczęta będzie likwidacja Wykonawcy lub przedsiębiorstwo Wykonawcy kończy byt prawny w inny sposób,

    - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wysokości utrudniającej realizację umowy,

    - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie umownym lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - w przypadku braku dokumentów określonych w § 6 ust. od 10 do 11 oraz w przypadku wad robót budowlanych lub stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W wymienionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin 14 dni do należytego wykonania zobowiązania (świadczenia) z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

    - w przypadku kiedy Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie o dysponowaniu niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów, udostępnionymi mu na okres korzystania z tych zasobów  przy wykonaniu zamówienia, a Wykonawca zmieni podmiot w trakcie realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

    - w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podmiotu trzeciego do wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług  w zakresie  niniejszej umowy, bez zastosowania postanowień tej umowy,

    - w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy, w tym wypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do czynności związanych z odbiorem robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za roboty wykonane. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie tylko za roboty wykonane do dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy.

6. Jednak w razie rozwiązania umowy z powodu istotnych wad robót, które nie dadzą się usunąć, wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy w jakiejkolwiek części (także za roboty wykonane).

7. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu niewykonanej części umowy, w szczególności z tytułu utraconego zysku.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt Strony, która spowodowała  odstąpienie od umowy,

- w przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Strony ustalają, że tak sporządzona inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron.

§ 18

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy,
a w szczególności:

  - Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane,

- ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z  2013r., nr  1409 poz. 1623 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Polskie Normy.

- Strony oświadczają, iż spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egz., po 2 dla każdej Strony.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA